## Slide 1: Внедрение AI-ассистента для автоматизации административных HR-задач
Анализ снижения расходов и роста продуктивности
Моделирование эффектов по отделам
Дата: 20.10.2025

## Slide 2: Повестка дня
1. Цели и задачи проекта
2. Анализ текущего состояния
3. Технологическое решение
4. Финансовая модель
5. Анализ воздействия по отделам
6. План внедрения (диаграмма Ганта)
7. Ожидаемые результаты
8. Риски и митигация
9. Выводы и рекомендации

## Slide 3: Цели и задачи проекта
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ:
Автоматизация административных задач с помощью AI-ассистента (Copilot-стиль)
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ:
• Снижение операционных расходов на персонал
• Повышение продуктивности сотрудников
• Улучшение качества выполнения рутинных задач
• Сокращение количества ошибок
• Освобождение времени для стратегических задач
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Канцелярия - документооборот, архивирование
• HR отдел - обработка заявлений, отчетность
• Бэк-офис - административные процессы, аналитика

## Slide 4: Анализ текущего состояния
Отдел | Сотрудники | Расходы на админ задачи (руб/мес) | Потенциал автоматизации
Канцелярия | 15 | 506,250 | 75%
Офис (HR отдел) | 8 | 325,000 | 60%
Бэк-офис | 12 | 330,000 | 70%

## Slide 5: Технологическое решение: AI-ассистент
ТЕХНОЛОГИЯ: Generative AI / Large Language Model (LLM)
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Автоматическая обработка документов
• Генерация отчетов и справок
• Интеллектуальная классификация заявлений
• Автоматизация рутинных запросов
• Помощь в принятии решений на основе данных
ПРЕИМУЩЕСТВА COPILOT-ПОДХОДА:
• Естественное языковое взаимодействие
• Контекстное понимание задач
• Обучение на корпоративных данных
• Интеграция с существующими системами
• Масштабируемость решения
ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Сокращение времени на рутинные задачи на 75%
• Снижение ошибок на 85%
• Увеличение скорости обработки в 2.5 раза

## Slide 6
Финансовая модель проекта
Первоначальные инвестиции | 700,000 руб
Ежемесячные расходы | 40,000 руб
Ежемесячная экономия | 2,162,278 руб
Точка безубыточности | 1 месяц
ROI через 12 месяцев | 2098.9%
ROI через 36 месяцев | 3537.5%

## Slide 7: Анализ воздействия по отделам
Отдел | Экономия от автоматизации | Прирост продуктивности | Снижение ошибок | Общая выгода (руб/мес)
Канцелярия | 379,688 | 569,531 | 64,547 | 1,013,766
Офис (HR отдел) | 195,000 | 292,500 | 41,438 | 528,938
Бэк-офис | 231,000 | 346,500 | 42,075 | 619,575

## Slide 8: План внедрения (основные этапы)
ФАЗА 1: ПОДГОТОВКА (1-2 месяц)
• Анализ и планирование
• Выбор AI-платформы
• Закупка лицензий
ФАЗА 2: ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ (2-4 месяц)
• Настройка инфраструктуры
• Интеграция с существующими системами
• Разработка процедур и регламентов
ФАЗА 3: ОБУЧЕНИЕ И ПИЛОТ (3-5 месяц)
• Обучение персонала всех отделов
• Пилотное внедрение по отделам
• Анализ результатов пилота
ФАЗА 4: ПОЛНОЕ ВНЕДРЕНИЕ (5-6 месяц)
• Корректировка и оптимизация
• Развертывание на всех отделах
• Мониторинг и поддержка
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 9 месяцев

## Slide 9: Ожидаемые результаты
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Экономия на зарплатном фонде: 1,200,000+ руб/год
• Сокращение времени на админ задачи: 75%
• Снижение количества ошибок: 85%
• Увеличение скорости обработки: в 2.5 раза
• ROI через 12 месяцев: 180%+
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Повышение удовлетворенности сотрудников
• Улучшение качества обслуживания
• Стандартизация процессов
• Освобождение времени для стратегических задач
• Повышение конкурентоспособности
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Создание базы для дальнейшей цифровизации
• Развитие компетенций в области AI
• Масштабирование решения на другие процессы

## Slide 10: Риски и меры митигации
ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ:
• Сложность интеграции → Поэтапное внедрение, тестирование
• Качество AI-ответов → Обучение на корпоративных данных
• Безопасность данных → Строгие протоколы безопасности
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ:
• Сопротивление персонала → Программа обучения и поддержки
• Недостаток компетенций → Привлечение экспертов, тренинги
• Изменение процессов → Постепенная адаптация, обратная связь
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:
• Превышение бюджета → Детальное планирование, контроль
• Задержка ROI → Фокус на быстрых победах
• Скрытые расходы → Резерв 20% от бюджета
ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Все риски управляемы при правильном планировании

## Slide 11: Выводы и рекомендации
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ:
✓ Проект экономически обоснован (ROI 180%+ через год)
✓ Высокий потенциал автоматизации во всех отделах
✓ Быстрая окупаемость (точка безубыточности - 8 месяц)
✓ Значительное повышение эффективности процессов
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. НЕМЕДЛЕННО начать проект - конкурентное преимущество
2. Начать с канцелярии (наибольший потенциал экономии)
3. Инвестировать в обучение персонала
4. Создать центр компетенций по AI
5. Планировать масштабирование на другие процессы
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:
• Утверждение проекта и бюджета
• Формирование проектной команды
• Начало фазы анализа и планирования
• Выбор поставщика AI-решения
ПРОЕКТ ГОТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ!